# מפת בעלי עניין — אפליקציית ניהול מאמן כושר

## מבוא

מסמך זה ממפה את שלושת בעלי העניין המרכזיים בפרויקט, מסביר מה חשוב לכל אחד מהם, מה נחשב אצלם הצלחה ומה נחשב כישלון, וכיצד כדאי לנהל את הקשר איתם לאורך הפרויקט.

## 1. המאמן האישי

סוג: משתמש ראשי 
פרופיל: עצמאי, סטודיו, או חדר כושר

למה אכפת לו: חיסכון בכסף, פחות אפליקציות לנהל, מיתוג אישי, שימור המתאמנים לאורך זמן.

מה נחשב הצלחה בעיניו:

- חיסכון בכסף

- כל הנתונים במקום אחד, בלי לקפוץ בין כמה אפליקציות

- המתאמנים שלו לא נוטשים

מה נחשב כישלון בעיניו:

- ממשק מסורבל וקשה לשימוש

- עוד אפליקציה שלא מתחברת לשאר הכלים שהוא כבר עובד איתם

- מחיר גבוה

עוצמת השפעה: גבוהה 
רמת עניין: גבוהה

איך לנהל את הקשר: לנהל בקפידה — שיתוף פעולה צמוד ועדכונים תכופים.

## 2. המתאמן

סוג: משתמש משני 
פרופיל: לקוח הקצה של המאמן — מי שמתאמן בפועל

למה אכפת לו: מוטיבציה להמשיך להתאמן, מעקב אחרי ההתקדמות שלו, תחרות בריאה, תחושת שייכות לקהילה.

מה נחשב הצלחה בעיניו:

- תגים והישגים

- לוחות מובילים

- תגמולים על התקדמות

- מעקב אוטומטי בלי צורך להזין נתונים ידנית

- אתגרים שבועיים מעניינים ומאתגרים

מה נחשב כישלון בעיניו:

- צורך לדווח ידנית על כל אימון

- אין לו משוב או תגובה על ההתקדמות שלו

- מפסיק לפתוח את האפליקציה

עוצמת השפעה: נמוכה רמת עניין: גבוהה

איך לנהל את הקשר: מענה לשאלות (אפליקצייה אינטראקטיבית, לא אמורות להיות שאלות. בנוסף, בכניסה יהיה הסבר של האפליקצייה עצמה), עדכון על שינויים דרך המאמן/ פושים של האפליקציה.

## 3. בעל העסק

סוג: משתמש משני (מנהל)
פרופיל: בעלים של סטודיו או חדר כושר עם כמה מאמנים, או מאמן עצמאי שהוא העסק כולו

למה אכפת לו: ההכנסות והגבייה, שימור המתאמנים, ומחיר ותנאים אחידים לכל המאמנים בעסק.

מה נחשב הצלחה בעיניו:

- תמונת העסק במקום אחד, בלי לשאול כל מאמן

- גבייה פתוחה שנראית מיד

- מדדי השימור וההזנה של כל העסק

- מאמנים חדשים מצטרפים בהזמנה, בלי הקמה ידנית

מה נחשב כישלון בעיניו:

- נתונים מפוזרים אצל כל מאמן

- גבייה שאינה נראית

- מאמנים שאינם משתמשים באפליקציה

עוצמת השפעה: גבוהה (משלם) רמת עניין: בינונית

איך לנהל את הקשר: לשמור על שביעות רצון, ועדכון תקופתי.

## מטריצת השפעה מול עניין

|  | עניין גבוה | עניין בינוני |
| --- | --- | --- |
| עוצמת השפעה גבוהה | המאמן האישי | בעל העסק |
| עוצמת השפעה נמוכה | המתאמן (משתמש קצה) |  |

## העיקרון המרכזי של המסמך

בעלי העניין הם אלה שמגדירים מה נחשב הצלחה — עוד לפני שמתחילים למדוד אותה. לכן חשוב לזהות ולהבין אותם היטב בתחילת הפרויקט, ולא רק בסופו.